SENA  |  ADSO 3171062  |  GRUPO 8  |  CIMM

OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

SECOP II

SECOP Insight V3: Observatorio y SaaS B2B — Freemium

Inteligencia de Negocios sobre 5.98M de Contratos Electrónicos  |  De 85 columnas completas (filtros elegibles) a Oportunidades automáticas

Django 5.0.14 + PostgreSQL local (pgAdmin) + React 19.2.8  |  V3 — Freemium: ETL + Matchmaking + Profiler Dual (Usuario + Ingeniería)

————————————————————————————————————————————————————————————

Yesid Armando Amaya Canaria  |  Steven Alejandro Araque Castro

Instructor: Gustavo Jiménez Suancha  |  SENA — Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

Sogamoso, Septiembre 2026  —  Proyecto Big Data manejable: 5 semanas — 5h/día — 125h  |  Fuente: datos.gov.co  |  SECOP II (jbjy-vk9h)  |  SODA API $limit/$offset  |  Freemium (Público + Privado)

Documento base para Guía 4 — Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios — V3 Freemium combina observatorio ciudadano (gancho Big Data 500k) + SaaS B2B (Radares → Oportunidades)

Tabla de Contenido

0. Resumen Ejecutivo: Modelo "2 en 1" Freemium  ..............................  1

1. Información General del Proyecto  ..............................  1

2. Planteamiento del Problema  ..............................  2

3. Justificación y Propósito + Fortalezas del Stack  ..............................  2

4. Objetivos (General y Específicos)  ..............................  3

5. Alcance y Limitaciones  ..............................  3

6. Stack Tecnológico y Justificación  ..............................  4

7. Arquitectura Decoupled y Flujo End-to-End (Embudo Freemium)  ..............................  4

8. ETL y Migraciones: Cómo se puebla la BD  ..............................  5

9. Funcionalidades Clave + Vista Dual + SaaS  ..............................  6

10. Plan de Trabajo: MVP 5 semanas (125h) + División A/B  ..............................  6

11. Fuentes de Datos y Estrategia de Ingesta SODA  ..............................  7

12. Entregables y Criterios de Evaluación (Guía 4)  ..............................  7

Referencias y Glosario  ..............................  8

Nota APA 7: Times New Roman 12, interlineado 2.0, márgenes 2.54 cm, numeración superior derecha. V3 = actualización Freemium que mantiene todo V2 (profiler, DataTable, 4669 contratos) y añade capa SaaS (Radar/Oportunidad) sin romper lo público. Documento definitivo Sogamoso Septiembre 2026.

0  Resumen Ejecutivo: Modelo "2 en 1" Freemium

Idea central en 1 frase:

Un proyecto Big Data pequeño pero real (100k–500k de un dataset de 5.98M) con doble vista y doble valor: para el ciudadano, un dashboard que filtra sin congelarse; para el contratista, un portal privado que convierte búsquedas en oportunidades automáticas. Un observatorio y un SaaS, misma base de datos PostgreSQL local, mismo stack Django + React.

Fortalezas que demuestra el modelo "2 en 1"

El Gancho (Público): Observatorio ciudadano que procesa 500k contratos de 5.98M, con Profiler dual (Vista Usuario verde + Vista Ingeniería con 4 barras BD|Python|TTFB|Render) que demuestra consultas de milisegundos (optimizado 280ms verde vs naive 8s rojo, 29×). Django agrega en BD a 50KB (COUNT/SUM/GROUP BY), React virtualiza a 60 FPS (@tanstack/react-virtual).

El Producto (Privado): SaaS B2B donde contratistas locales inician sesión (JWT SimpleJWT 5.3, PBKDF2), configuran "Radares" de palabras clave + departamento + rango de cuantía y reciben "Matches" automáticos de nuevas licitaciones en su bandeja de entrada (tabla Oportunidad). Retención + monetización teórica sin pasarela real, con estados Nueva/Guardada/Postulado.rn rl

Stack desacoplado probado dos veces: En lo público, Django suma 500k filas a 50KB; en lo privado, Django cruza radares contra contratos nuevos sin intervención (Matchmaking ILIKE + rango). Si se invierte el patrón (React pide 100MB), ambos colapsan. V3 prueba el patrón correcto en dos contextos: analítico y transaccional.

Pitch 45s V3 para el instructor: "Instructor, presento un Freemium 2 en 1: en lo público filtro 500k y el profiler marca 280ms en verde; en lo privado un contratista crea un Radar de pavimento en Boyacá y al correr el ETL le cae un Match automático en su bandeja. Así demuestro Big Data y SaaS con el mismo stack Django + PostgreSQL + React."

1  Información General del Proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Denominación | SECOP Insight — Observatorio y SaaS B2B Freemium |
| Programa | ADSO 3171062 — SENA CIMM — Grupo 8 |
| Propietario dato | Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente. Cobertura nacional, idioma español. |
| Fuente | datos.gov.co — SECOP II Estadísticas Nacionales — dataset jbjy-vk9h (5.98M filas × 85 cols, 2.72M vistas, CC BY-SA 4.0) — SODA 2.1 |
| Stack | Django 5.0.14 + PostgreSQL local (pgAdmin 5432) + React 19.2.8 + Vite. DRF + SimpleJWT + Recharts + Leaflet + TanStack Query/Virtual. |
| V3 | Freemium: mantiene todo V2 (ETL, profiler, DataTable, 4669 contratos) y añade Radar/Oportunidad + Matchmaking + /api/mis-oportunidades/ |
| Ubicación | Sogamoso, Boyacá — Septiembre 2026 — Instructor Gustavo Jiménez Suancha |
| Duración | 5 semanas — 5h/día — 125h — 5 Sprints — 49 requisitos (42 base + 7 frontend) |

2  Planteamiento del Problema

Situación actual

En Colombia se procesan 5.98 millones de contratos electrónicos en SECOP II desde 2019. La información está dispersa en 85 columnas planas y crece a diario. Un ciudadano, auditor, periodista o estudiante que intenta abrir el CSV en Excel colapsa su equipo (límite ~1M filas). Filtrar por departamento, modalidad o contratista requiere descargar gigabytes y programar. No hay forma ligera de ver tendencias, concentraciones ni banderas rojas sin código, y menos de recibir alertas personalizadas.

Problema central

No existe una herramienta ligera que permita ingerir masivamente 500k+ registros, procesarlos en servidor y entregar solo métricas agregadas (<50KB) a un dashboard sin congelar el navegador, y además mostrar a qué velocidad se procesó cada capa y generar oportunidades de negocio para contratistas locales. Cargar todo al front son ~100MB de JSON por consulta: inviable en ancho de banda y memoria del navegador. Y sin SaaS, el contratista pierde oportunidades por no revisar a diario.

Causas

SECOP II expone 85 columnas planas sin agregaciones pre-calculadas.

Excel/Sheets no soporta 5M filas (colapso por memoria y límite 1,048,576).

El navegador no puede renderizar ni transferir 100MB JSON (bloquea Event Loop, 0 FPS).

Falta motor analítico con índices y agregaciones SQL optimizadas + profiler visible.

Falta capa SaaS: el contratista debe buscar manual cada día, sin radares automáticos.

Consecuencias

Opacidad en contratación pública y difícil control ciudadano.

Imposibilidad de auditar concentración por contratista o modalidad sin semanas de trabajo.

Pérdida de oportunidades para pymes locales por falta de alertas.

Desmotivación para investigación ciudadana y académica.

3  Justificación y Propósito + Fortalezas del Stack

¿Por qué este proyecto demuestra el stack?

Arquitectura Decoupled: Django asume ETL, agregación y matchmaking; React solo pinta KPIs y bandeja; PostgreSQL local indexa 5.98M y responde GROUP BY/SUM en ms. Enviar filas al front es anti-patrón; enviar agregados (público) y matches (privado) es el fuerte. El profiler desglosa latencia por capa.

Eficiencia: 500k filas (100MB) → 50KB de resumen = 2.000× menos tráfico. Radar → Oportunidad evita que el contratista revise 5.98M a mano.

Escalabilidad: Ingesta por bloques (Job+polling $limit=50k & $offset) evita timeout; usuario sigue navegando mientras Thread carga. Matchmaking en mismo Job.

Potencia BD: ORM + PostgreSQL: GROUP BY/SUM y ILIKE + rango en BD es 100× más rápido que JS en cliente. Índices en depto, modalidad, fecha, NIT, palabras_clave.

Trazabilidad: Profiler 4 capas (BD | Python | Red | Render) + bandeja con estados Nueva/Guardada/Postulado explican con números qué tarda y qué oportunidad vale.

Fuerzas específicas del stack

Django — Baterías incluidas: Seguridad (Auth, CSRF, SQLi via ORM), manejo BD (ORM, migraciones, transacciones), APIs (DRF, Swagger, JWT). No pinta UI, transforma datos y cruza radares.

React — Solo UI, pero la mejor: Biblioteca de Meta: componentes, Virtual DOM, hooks, TanStack Query (cache 5min) y virtualización (@tanstack/react-virtual) para no colapsar con 500k. DataTable 60 FPS + Leaflet + Recharts.

Propósito V3: Portal de inteligencia ciudadana + SaaS de oportunidades para pymes. Enseña el stack haciendo, no diciendo: ingesta, agrega, matchea y visualiza con datos reales, no sintéticos.

4  Objetivos

Objetivo general:

Construir un Observatorio y SaaS Freemium SECOP II que ingiera 100k–500k contratos vía SODA paginada, los agregue en PostgreSQL con índices, exponga dashboard público con profiler dual y portal privado con Radares que generen Oportunidades automáticas vía matchmaking, bajo arquitectura Django+PostgreSQL+React en 5 semanas.

Objetivos específicos:

1. Ingesta ETL masiva por bloques SODA jbjy-vk9h con $limit=50k & $offset + $order=:id + X-App-Token, usando bulk_create batch 1000 y ProcessingJob con polling; explicar ETL y migraciones como pasos separados.

2. Modelar Contrato 85 cols + índices en depto, modalidad, fecha_firma, contratista_nit + Usuario (AbstractUser) + Radar + Oportunidad; versionar esquema con migraciones Django (0010_radar_oportunidad).

3. Exponer API REST dual: /api/optimized/* vs /api/naive/* (demo colapso) + API privada /api/radares/ y /api/mis-oportunidades/ (IsAuthenticated). DRF + annotate/aggregate + ILIKE.

4. Construir dashboard público React 19 con Recharts, TanStack Query, filtros año/depto/modalidad, mapa Leaflet coroplético, DataTable 60 FPS + Profiler 4 barras + CTA Freemium.

5. Construir portal privado: formulario Radar (depto+keywords+rango) + bandeja Oportunidades con estados Nueva/Guardada/Postulado + matchmaking post-ETL.

6. Desplegar MVP en local (PostgreSQL local + Django + React) con HTTPS y Swagger /api/docs/ tras validación local.

5  Alcance y Limitaciones

Incluido (MVP Demo — 5 semanas, local-first, Freemium)

Ingesta 100k–500k filas (85 cols completas) vía SODA paginada con barra polling 1s + matchmaking post-ETL (Radar → Oportunidad).

KPIs: presupuesto total, total contratos, promedio + Top 10 contratistas + Distribución modalidad + Serie mensual + Mapa por departamento.

Filtros: año, departamento, modalidad, rango fechas + CTA Freemium + Profiler dual Usuario/Ingeniería.

Tabla virtualizada/DataTable 60 FPS (50 visibles) + bandeja privada con estados.

Admin Django para catálogo, Jobs y Radares + Swagger + Tests 8 passing.

No incluido (v2 Producción Avanzada)

85 columnas completas incluidas — el usuario elige filtros elegibles (departamento, modalidad, cuantia, estado, contratista, etc.) sin recorte. Filtros dinamicos por cualquier columna.

Celery + Redis con descarga nocturna programada (se deja Thread+polling).

Pasarela de pagos real (Freemium teórico, sin Stripe).

Export PDF/Excel avanzado (WeasyPrint/openpyxl) — queda semana 6 si hay holgura.

Mapa Mapbox avanzado (se usa Leaflet básico en MVP).

Limitaciones técnicas

Con PostgreSQL local (pgAdmin) no hay límite 500MB: el mismo loop $limit=50k & $offset permite guardar 5.98M completos en disco local; en clase se demuestra 100k–500k por tiempo. Dataset Yellow Taxi 30M queda como alternativa Big Data pura si el instructor prefiere movilidad. Web Speech/IA queda fuera (VocalCode). Matchmaking usa ILIKE simple, no full-text GIN avanzado para MVP.

6  Stack Tecnológico y Justificación

Componentes (Manual Guía 3 — pág. 5) — actualizado V3 Freemium:

| Capa | Tecnología | Justificación V3 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19.2.8 + Vite 8.2 + TanStack Query/Virtual + Recharts + Leaflet + react-force-graph | Pública: virtualiza 500k a 60 FPS. Privada: bandeja sin recarga con keepPreviousData. |
| Backend | Django 5.0.14 + DRF 3.18 + SimpleJWT 5.3 + gunicorn + python-dotenv | ETL + agregación + matchmaking + auth. Service Layer + bulk_create. |
| BD | PostgreSQL 16 local (pgAdmin 5432) + índices B-tree + GIN futuro | SUM/COUNT/GROUP BY + ILIKE radar en ms. Sin techo 500MB. |
| Infra | Docker 3 servicios (db/backend/frontend) + nginx SPA + deploy.ps1/sh | RNF-10 reproducible: migrate antes de publicar, env por entorno, HTTPS Render/Vercel. |
| Calidad | pytest 5 + vitest 3 + Swagger 34 endpoints + ERRORES.md | Guía 4: pruebas + docs + versionado Git PR + tag. |

¿Por qué no todo en React o solo BD?

Solo React: 500k filas = 100MB JSON → memoria colapsa, 60 FPS imposible.

Solo BD: PostgreSQL sin Django pierde validación, ORM, migraciones, Admin, DRF, JWT y matchmaking. Exponer PG directo es inseguro.

Django+PostgreSQL: Agregación + Matchmaking en BD es 100× más rápido que JS en cliente y reduce payload 2000×, y el profiler + bandeja lo demuestran.

7  Arquitectura Decoupled y Flujo End-to-End (Embudo Freemium)

Diagrama:

[ datos.gov.co SODA jbjy-vk9h 5.98M — 85 cols ]
      | $limit=50k & $offset + $order=:id + X-App-Token
      v
[ React —CTA Freemium→  Login JWT ] → [ Django + ProcessingJob(pending) 202 Accepted ] → bulk_create 1000
                                      |                ↓
                            [ PostgreSQL local 85 cols indexadas ←migrate ]
                                      |  aggregate SUM/COUNT + matchmaking Radar
                                      ↓
[ React filtros + Profiler 4 barras ] ←GET /api/optimized/resumen?depto=Boyacá← [ Django DRF public ] ←JSON 50KB→ [ Recharts/Mapa/DataTable ]
[ React privado bandeja ] ←GET /api/mis-oportunidades/← [ Django DRF private ] ← Oportunidad

Flujo paso a paso (con migraciones, ETL, matchmaking y embudo)

Paso 0 — MIGRACIÓN (estructura): makemigrations → 0001_initial + 0010_radar_oportunidad → migrate → CREATE TABLE contrato (85 cols) + radar + oportunidad + INDEX. Sin esto, bulk_create falla.

Paso 1 — Escaparate público: usuario ve KPIs Boyacá + mapa sin login. Ve CTA Freemium.

Paso 2 — Usuario hace clic CTA → POST /api/auth/register + /login → guarda access/refresh, va a /privado.

Paso 3 — En privado crea Radar {Boyacá, pavimento, 10M-50M} → POST /api/radares/ (IsAuthenticated).

Paso 4 — Django recibe POST /api/cargar/actualizar-periodica/ → crea ProcessingJob(pending) → 202 Accepted → Thread inicia ETL.

Paso 5 — ETL Extract: pide SODA bloques 50k con $limit & $offset. Transform: limpia 85 cols, convierte tipos. Load: bulk_create 1000 a PG local.

Paso 6 — Matchmaking inmediato: cruza contratos recién insertados vs Radares activos → bulk_create Oportunidad (Nueva) con unique.

Paso 7 — React polling GET /api/jobs/<id>/ cada 1s pinta barra + polling GET /api/mis-oportunidades/ muestra Nueva sin recargar. Filtros + profiler siguen funcionando en lo público.

Principio clave V3: Nunca enviar filas completas al front. Público: 100MB → 50KB. Privado: Radares cruzan en BD, no en cliente. Pasar de 100MB a 50KB y de revisión manual a bandeja automática es lo que hace viable el SaaS.

8  ETL y Migraciones: Cómo se puebla la BD (no es Excel en vivo)

8.1 Qué es ETL (Extract-Transform-Load)

ETL es el pipeline que lleva datos de API a BD lista para consultar. Son 3 pasos secuenciales en Django (ahora con 2ª fase Matchmaking):

E — Extract: Extraer: requests.get("https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json?$limit=50000&$offset=50000") → JSON 50k. Con X-App-Token 10k req/h. Para 5M son 100 requests.

T — Transform: Transformar: limpiar tipos sucios: valor "1,200,000.00" → Decimal(18,2), fecha string → Date (descarta sin fecha como CO1.PCCNTR.7227592), descartar 70 cols, validar NIT/modalidad. Si falla una fila, se loggea y sigue (RNF-04).

L — Load: Cargar: Contrato.objects.bulk_create(lista, batch_size=1000) → INSERT masivo. 100k en ~60s sin timeout porque va en Thread. Luego Matchmaking: bulk_create Oportunidad.

Error común aclarado: La app desplegada NO lee Excel en cada request. Excel/CSV se usa UNA vez para poblar PG local. Después solo consulta PG local. Si borras Excel, la app sigue porque datos ya están en BD.

8.2 Qué son migraciones y relación con ETL

Migraciones = control de versiones del esquema, no de los datos. ETL = carga de datos. Orden obligatorio:

Escribes models.py (Contrato 85 cols + ProcessingJob + Radar + Oportunidad).

makemigrations → genera 0001_initial.py + 0010_radar_oportunidad.py (plano).

migrate → ejecuta CREATE TABLE + CREATE INDEX en PG local. Tablas vacías, listas.

cargar_secop --limit 100000 → ETL puebla + Matchmaking genera Oportunidades. Si agregas columna, repites makemigrations 0002 + migrate sin borrar datos.

Regla de oro: Migrate crea tabla vacía; ETL la llena; Matchmaking la cruza. Si intentas bulk_create sin migrate, falla relation does not exist. Si haces migrate sin ETL, /api/resumen responde 0 y /mis-oportunidades también. Son 3 comandos, 3 responsabilidades.

# Orden correcto V3 (local-first)
# 1. Estructura
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate  # crea contrato + radar + oportunidad + índices
# 2. Datos + Valor
python manage.py cargar_secop --limit 100000 --token $SODA_TOKEN  # Loop $limit=50k&$offset=0,50000...
# 3. Verificación
curl http://localhost:8000/api/optimized/resumen?departamento=Boyaca  # {"total":4669} ~120ms
curl http://localhost:8000/api/mis-oportunidades/ -H "Authorization: Bearer <token>"  # [{"estado":"Nueva"}]

9  Funcionalidades Clave + Vista Dual + SaaS

Cuatro funcionalidades públicas + dos privadas que justifican el Freemium y demuestran el stack completo:

F1 — Ingesta y Sincronización Masiva (Pipeline 2 fases)

Conexión SODA jbjy-vk9h con $limit/$offset + $order=:id + X-App-Token. Batching 50k, bulk_create 1000, modelo Job con progress, manejo tipos, reintentos y 2ª fase Matchmaking automática. UI nunca se congela (Thread + polling). Migraciones preparan esquema antes del ETL.

F2 — Motor de Agregación y Métricas

Presupuesto total por municipio/departamento/entidad (SUM valor_contrato). Top 10 contratistas (GROUP BY contratista_nit ORDER BY SUM). Distribución por modalidad (Directa/Licitación/Mínima). Serie mensual (GROUP BY DATE_TRUNC month). Todas <50KB. Son la base para que el CTA Freemium tenga sentido: "Boyacá gasta $1.2B, ¿quieres alertas?"

F3 — Banderas Rojas + Profiler + Radares

NIT con >30% presupuesto entidad en 12 meses (concentración). Entidad con >80% en Directa (fraccionamiento). Contratista picos mensuales outliers. Profiler 4 capas por filtro: Tiempo BD | Serialización Python | TTFB Red | Render React (barra apilada verde/roja). Cada flag y métrica se calcula con HAVING sobre agregados en PG, sin traer datos al cliente. Radares usan mismo patrón: ILIKE + rango en BD. Profiler usa performance.now() + timing middleware.

F4 — Dashboard Interactivo (Vista Dual) + Portal Privado SaaS

KPIs: total dinero, total contratos, valor promedio (con badge ms). Filtros multinivel: depto, sector, modalidad, estado, rango fechas (cache TanStack Query). Mapa Leaflet coroplético por gasto + DataTable masivo 60 FPS (TanStack Table + virtual) + CTA Freemium. Portal privado: formulario Radar (depto+keywords+rango) + bandeja Oportunidades con estados Nueva/Guardada/Postulado + filtros por Radar. Toggle Modo Usuario / Modo Ingeniería en público.

Vista Usuario: [Filtros Boyacá+Directa] → KPIs + Gráficos + Mapa + CTA

Vista Ingeniería: mismos filtros + Profiler → BD 85ms | Python 40ms | TTFB 110ms | Render 45ms = 280ms (Optimizado) vs 8200ms (Naive) → 29×

Vista Privada: [Mis Radares] → [Bandeja Oportunidades] → cruza en BD, no en cliente. Valor SaaS inmediato.

10  Plan de Trabajo: MVP 5 semanas (125h) + División A/B

Versión Demo / MVP — 5 semanas — Suficiente para Guía 4 con Freemium completo — local-first, deploy al validar:

Semana 1 (Sprint 1, 25h): Modelado Contrato+Usuario+Radares + Auth JWT + migraciones 0010.

Semana 2 (Sprint 2, 30h): ETL 2 fases + Endpoints SUM/COUNT + Matchmaking + Swagger.

Semana 3 (Sprint 3, 30h): Dashboard público + Filtros + Profiler dual + CTA + Mapa.

Semana 4 (Sprint 4, 25h): Portal privado (Radar form + Bandeja) + DataTable + Banderas.

Semana 5 (Buffer, 15h): Tests 8 passing + Docker + video 3min + Notion + tag.

Versión Completa / Producción Avanzada — +3 a 4 semanas adicionales:

Celery + Redis: descarga nocturna programada (cron) — reemplaza Thread+polling.

Mapa Mapbox avanzado + búsqueda full-text GIN + materialized views.

Pasarela pagos Freemium real + emails transaccionales (match → email).

Paginación infinita + notificaciones push.

Consejo rápido (SODA SoQL) para demo sin bajar gigabytes: requests.get("https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json?$where=departamento='Boyaca'&$limit=5000", headers={"X-App-Token": TOKEN})  →  Luego escala a 5M paginando con $limit=50000&$offset=50000&$order=:id

División del Trabajo Detallada

| Responsable | Enfoque Principal | Componentes Clave (Entregables) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador A Steven Araque | Motor Analítico y Frontend Público | Pipeline ETL 2 fases, Endpoints SUM/COUNT, Profiler dual, Mapas Leaflet, DataTable, Swagger público, CTA. |
| Desarrollador B Yesid Amaya | Lógica de Negocios y Backend SaaS | Auth JWT, Modelos Radar/Oportunidad, Algoritmo Matchmaking, API /mis-oportunidades/ + /radares/, Layout privado bandeja. |

11  Fuentes de Datos y Estrategia de Ingesta SODA

Dataset principal (5.98M scope):

SECOP II Estadísticas Nacionales — https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json — 5.98M filas × 85 cols, 2.72M vistas, CC BY-SA 4.0. Identificador SODA jbjy-vk9h (antes j13v-233n corregido). 5.98M es techo scope, demo 100k–500k por tiempo.

Columnas clave para MVP (85 completas - filtros elegibles):

nombre_entidad, nit_entidad, departamento, ciudad, orden, sector, id_contrato, estado_contrato, codigo_categoria_principal, descripcion_del_proceso, valor_contrato, fecha_firma, modalidad, contratista_nit, contratista_nombre

Estrategia Demo sin descargar 5M (API, no Excel en vivo)

No descargar 5.98M: pedir $limit=50000 con filtro $where=departamento='Boyaca' o $where=ano=2023 para demo (5k–100k filas). Para 500k hacer 10 páginas de 50k con $offset=0,50000,...,450000.

Soporte $offset + $limit: SODA max 50k por request. Paginación obligatoria: ?$limit=50&$offset=150 recupera registros 151–200 (4ª página de 50). Usar $order=:id para estabilidad.

App Token: registrar X-App-Token en datos.gov.co para subir de 1k req/día a ~10k/h y evitar throttling en ingesta 500k (10 requests). Guardar en .env, no en repo.

Migraciones primero: CREATE TABLE + índices antes de ETL; ETL después: bulk_create. Orden: migrate → cargar_secop → /api/resumen + /mis-oportunidades.

Índices en PG para pasar de segundos a ms: CREATE INDEX idx_contrato_depto ON contrato(departamento); + modalidad, fecha_firma, contratista_nit, radar.palabras_clave; + GIN en descripción para v2.

Ejemplo paginación SODA (Tyler Data & Insights, 10 dic 2025):

https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json?$limit=50&$offset=150   →  4ª página de 50 (registros 151–200)
https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json?$limit=50000&$offset=50000&$order=:id&$where=departamento='Boyaca'

12  Entregables y Criterios de Evaluación (Guía 4)

Entregables MVP (Guía 4 — 5 semanas — Freemium):

Repositorio con arquitectura Frontend y Backend bifurcada (público vs privado) + Git PR + tag v1.0-sprint4/v1.1-profiler + main al día.

API REST con rutas públicas (GET /api/optimized/resumen, /top, /mapa, /contratos, /serie-mensual) y privadas (POST/GET /api/radares/, GET /api/mis-oportunidades/ con JWT, estados Nueva/Guardada/Postulado) + Swagger /api/docs/ (34+ endpoints).

Dashboard público con Profiler dual (Optimizada 280ms verde vs Naive 8s rojo) + DataTable 60 FPS + Mapa + CTA Freemium + Dashboard privado con bandeja.

Demostración Radar → Match: crear Radar {Boyacá, pavimento, 10-50M} + correr ETL 50k → ver Oportunidad Nueva en bandeja privada sin duplicar (por id_contrato + unique).

Tests 8 passing (5 pytest backend + 3 vitest Login) + deploy Docker reproducible + Notion 49 historias + video 3min pitch 45s.

Criterios de evaluación (GFPI-F-135 V04):

Funcionalidad: API suma en BD <500ms, DataTable 60 FPS, Matchmaking genera Oportunidad sin duplicar.

Seguridad: PBKDF2 + JWT HS256 + CORS/CSRF + env por entorno + .env no versionado.

Arquitectura: Service Layer + Repository + migraciones antes de ETL + PR con review.

Transferencia: 5 sesiones con 10 pasos c/u + video + comprobación comprensión compañeros.

Referencias y Glosario

Dataset SECOP II: https://www.datos.gov.co/resource/jbjy-vk9h.json (5.98M, SODA 2.1).

SODA 2.1: https://support.socrata.com — $limit 50k + $offset + $order=:id + X-App-Token (Tyler Tech, 2025).

Guía SENA GFPI-F-135 V04 — Fase Desarrollo — ADSO 3171062 — Proceso A (Desarrollo) + Proceso B (Transferencia).

Django 5.0.14 + DRF 3.18 + SimpleJWT 5.3 — PostgreSQL 16 + React 19.2.8 — Freemium SaaS 2 en 1.

Glosario: Radar = filtro guardado contratista; Oportunidad = match contrato-radar; Matchmaking = cruce ILIKE + rango en BD; Freemium = observatorio gratis + portal privado con login; Profiler dual = BD|Python|TTFB|Render en ms; DataTable = TanStack Table + virtual.

— FIN DOCUMENTO V3.1 DECENTE — Sogamoso, Septiembre 2026 — Grupo 8 — Freemium definitivo —